نموذج تطوير مدرسة جول جمال في اللاذقية:

أ. الوضع الحالي:

- المساحة الإجمالية: 6000 م².

- يفتقر المبنى الحالي إلى مرافق رياضية حديثة وصالات تكنولوجية متطورة.

ب. التعديلات المقترحة:

- إنشاء ملعب كرة قدم مصغر بمساحة 1200 م².

- بناء ملعب كرة سلة بمساحة 600 م².

- إنشاء مسبح تدريبي بمساحة 25×10 متر.

- تجهيز صالة كمبيوتر حديثة بمساحة 100 م².

- توفير مناطق خضراء ومساحات ترفيهية بمساحة 1200 م².

ج. الجدول الزمني لتنفيذ التطوير:

- الدراسات الأولية والتخطيط: 6 أشهر.

- تأمين التمويل والشراكات: 6-12 شهرًا.

- تنفيذ مشاريع التطوير: 3 سنوات.

د. التكلفة التقديرية:

- بناء المرافق الرياضية والتكنولوجية: 800,000 دولار.

- تكلفة الصيانة السنوية: 50,000 دولار.

7. التوصيات:

- تشكيل لجنة متابعة حكومية لضمان تطبيق الكود المدرسي الجديد.

- تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لضمان التمويل المستدام.

- دمج الطلاب والمجتمع في آليات الاستفادة من المرافق لضمان استمراريتها.